* **معلومات عن المشروع:**
* المقاول: السادة شركة سدين الاردنية للمقاولات والاعمال الانشائية
* قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 8717344.020 دولار امريكي
* تاريخ امر المباشرة : 10/5/2022
* تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 10/5/2024
* تاريخ التسليم بعد التمديدات الموافق عليها من قبل لجنة الاشغال الرئيسية : 16/6/2025
* قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها 503446 دولارا
* نسبة الاوامر التغييرية مقارنة بالعطاء 80%
* **صور المشروع:**



