* **معلومات عن المشروع:**
* **المقاول: السادة شركة أمجد علي محمود مصطفى وشريكه/ السوريكي للمقاولات الانشائية**
* **قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 470,000 دينار**
* **تاريخ امر المباشرة : 18/1/2023**
* **مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 365 يوم تقويمي**
* **تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 18/1/2024**
* **التمديدات الصادرة للمقاول: 229 يوم تقويمي**
* **تاريخ التسليم بعد التمديدات الموافق عليها من قبل لجنة الاشغال الرئيسية : 04/09/2023**
* **قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها : 98,948.80 دينار**
* **نسبة الانجاز : 95 %**
* **صور المشروع:**

