* **معلومات عن المشروع:**
* القيمة الإجمالية للعطاء:(14676443.293) دينار
* تاريخ امر المباشرة : 13/8/2023
* تم تسليم( Zone 1 ) , ( Zone 2 ) , بند ( SCADA System ) من ( Zone 3 ) و (Zone 3) العطاء استلاما اوليا مع وجود بعض الملاحظات التي يقوم المقاول حاليا بإصلاحها بإستثنا اعمال الهنجر وال wheeling في المدينة الرياضية وارض دراسات المرأة بقدرة 1.62
* كفالة الصيانة **:** ثلاث سنوات.
* تم مباشرة اعمال الصيانة والتشغيل لكل من الاسطح ومواقف السيارات والكفالة سارية
* لا تزال ملاحظات لجنة الاستلام المكونة من اعضاء الهيئة التدريسية غير منجزة من قبل مقاول الاسطح
* **صور المشروع:**

